产品开发计划

2015年7月16日星期四

# 时间节点

## 后台设计时间节点

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 截止时间 | 负责人 |
| 配置服务器并且完成旧版网站的部署 | 7月18 | 胡小强 |
| 设计后台api接口 | 7月19日 | 胡小强 |
| 实现后台api | 7月23日 | 胡小强 |
| 测试api | 7月24日 | 胡小强 |

## 前台设计安排（暂无）

# 网站已完成工作

* django项目搭建
* angularjs前台框架基本结构搭建

# 数据模型（芳染）